Proyecto Integrador

22/10/2026

FUNDAMENTOS Y ESCENARIOS DE USO DE LAS APLICACIONES WEB PROGRESIVAS

Objetivo del Proyecto

Diseñarán, configurarán y construirán un prototipo funcional de una Aplicación Web Progresiva (PWA) para una empresa de servicios técnicos. El proyecto requiere justificar la arquitectura elegida mediante un análisis comparativo frente a soluciones móviles nativas/multiplataforma, preparar el entorno de desarrollo ideal, y asegurar la compatibilidad multiplataforma usando herramientas de auditoría modernas.

Cronograma y Plan de Trabajo

Semana 1: Arquitectura, Entorno y Fundamentos PWA

Fase de Diagnóstico y Selección Arquitectónica

• Análisis de requerimientos de la problemática: Técnicos en campo necesitan levantar reportes en zonas rurales sin internet usando smartphones variados (iOS/Android).
• Elaboración de un reporte técnico justificando por qué una PWA es el escenario de uso ideal frente a una App Web Tradicional, una App Orientada a Servicios (API), una App Nativa y una Multiplataforma.
• Entregable Parcial: Documento de Arquitectura de Software con matriz de decisión.

Compatibilidad y Requerimientos de Instalación

• Investigación y mapeo de navegadores compatibles con PWA (Chromium-based vs. WebKit/Safari) y sus limitaciones específicas (ej. almacenamiento máximo en iOS, instalación en segundo plano).
• Identificación de los requerimientos mínimos de instalación: Uso obligatorio de HTTPS/Localhost, Web App Manifest válido y Service Worker registrado con evento fetch.
• Entregable Parcial: Tabla de compatibilidad por sistema operativo y checklist de criterios de instalación.

Preparación del Entorno y API Base

• Preparación del entorno de desarrollo: Instalación de Node.js, un servidor local seguro y configuración de Herramientas de Desarrollo (Chrome DevTools / Edge DevTools, Lighthouse, o Workbox CLI).
• Configuración de túneles seguros para pruebas en dispositivos reales (ej. Ngrok o LocalTunnel) para cumplir el requisito de HTTPS.
• Construcción de una API REST (Web Orientada a Servicios) muy básica para simular la persistencia de los reportes.
• Entregable Parcial: Capturas del entorno corriendo sobre HTTPS/Ngrok y endpoint de la API funcional.

Semana 2: Desarrollo del Core PWA y Auditoría

Construcción de la Interfaz y Manifiesto

• Desarrollo del front-end responsivo (HTML5, CSS3, JS nativo o framework a elegir).
• Creación y vinculación del Web App Manifest (manifest.json). Configuración de colores temáticos, íconos en diferentes resoluciones (especialmente 192x192 y 512x512) y modo de visualización standalone.
• Entregable Parcial: Aplicación con banner de instalación activado (Prompt de adición a pantalla de inicio).

Service Worker e Intercepción de Red (Offline)

• Programación y registro del Service Worker.
• Implementación del ciclo de vida (install, activate, fetch).
• Aplicación de una estrategia de caché (ej. Stale-While-Revalidate para la UI y almacenamiento en caché de contingencia offline).
• Uso experimental de almacenamiento local (LocalStorage o IndexedDB) para guardar los reportes de campo de forma local cuando no hay red.
• Entregable Parcial: Demostración en video o simulación en DevTools de la app funcionando en "Modo Avión" (Offline).

Auditoría, Pruebas Multiplataforma y Cierre

• Auditoría técnica utilizando Lighthouse en la pestaña de "Progressive Web App" (Meta: Alcanzar el 100% en la categoría PWA).
• Pruebas de instalación real en al menos dos navegadores distintos (ej. Google Chrome en Android y Safari en iOS).
• Defensa del proyecto ante el grupo.
• Entregable Final: Repositorio de GitHub y despliegue en producción (ej. Vercel, Netlify o Firebase Hosting con HTTPS nativo).

Stack Tecnológico Sugerido (Herramientas de Desarrollo)

Editores/Entornos: VS Code + Extensiones de PWA (PWA Tools).

Auditoría y Testing: Chrome/Edge DevTools (Application Panel), Lighthouse, PWA Builder (para validar el manifiesto).

Despliegue Local / Servidores de Prueba: Vite, Live Server (con soporte HTTPS) o Ngrok.

Producción: Vercel o Netlify (proveen certificados SSL/HTTPS automáticos).

Criterios de Evaluación (Rúbrica resumida)

Análisis Arquitectónico (20%): Justificación clara de los escenarios de uso y diferenciación correcta entre tecnologías web, móviles y PWA.

Entorno y Configuración (15%): Correcta preparación del entorno de desarrollo, uso de herramientas de inspección y entorno HTTPS activo.

Instalabilidad y Compatibilidad (20%): Cumplimiento estricto del manifiesto e instalación exitosa evaluada en navegadores compatibles.

Capacidad Offline (30%): Service Worker funcional que intercepte peticiones de red y permita visualizar contenido esencial sin conexión.

Calidad Tecnológica (15%): Puntaje aprobatorio en la auditoría de Lighthouse PWA y despliegue en la nube.